UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENERIA

Nombre de la materia:

Ingenieria de software

Reporte final de Proyecto:

Plataforma Web de Medicamentos Magistrales: Pruebas e Implantación

Integrantes:

Garcia chavez erik

Leonardo Avalos Godoy

Valeria Karey Gutierrez Sanchez

Carlos Antonio Fernández Bañuelos

Tijuana Baja California, Baja California, 30 de noviembre. 2025.

Contenido

1. Introducción	4

1.1. Generalidades de la asignatura	4

1.2. Metodología de desarrollo a utilizar para implementar el proyecto	5

2. Principales funcionalidades del Sistema	7

● Portal del Paciente:	7

o Módulo de Gestión de Identidad (Auth):	7

o Módulo de Solicitud Digital (Carga de Recetas):	8

o Módulo de Seguimiento Integral y Citas (Dashboard):	8

o Módulo de historial de pagos:	9

o Centro de mensajes:	9

● Portal Administrativo y de Farmacia:	9

o Módulo de Gestión y Cotización de Recetas (Ingesta):	9

o Módulo de Logística de Órdenes (Seguimiento):	9

o Centro de Soporte y Mensajería:	10

o Administración de Usuarios y Roles:	10

3. Perfil de los usuarios	10

3.1. Indicar los usuarios de cada funcionalidad	11

3.2. Indicar el perfil de usuario objetivo	12

4. Requerimientos del sistema	13

4.1. Requerimientos funcionales (“F” del modelo FURPS)	13

Funcionalidades del Paciente (Tutor):	13

4.2. Requerimientos no funcionales (“URPS” del modelo FURPS)	14

4.3. Priorización de los requerimientos	15

5. Descripción de las herramientas utilizadas	17

5.1. Lenguajes de programación	17

5.2. Entornos/Frameworks de desarrollo	17

5.3. Herramientas de diseño	18

6. El Product Backlog	19

6.1. Traducir los requerimientos FURPS a USER STORIES	19

6.2. El Product Backlog	19

6.3. Calendarización del Product Backlog en Sprints	19

7. Análisis de factibilidad del proyecto	19

7.1. Factibilidad TECNICA para el proyecto del curso	19

7.2. Factibilidad OPERATIVA para el proyecto del curso	19

7.3. Análisis FODA del proyecto	20

8. Análisis de Riesgos	20

8.1. Identificación de los riesgos	20

8.2. Caracterización de los riesgos	20

8.3. Acciones para enfrentar los riesgos	20

9. Desarrollo por Sprints	21

9.1. Sprint 1	21

9.2. Sprint 2	22

9.3. Sprint n	22

10. Estimación del costo del proyecto	23

11. Conclusiones	24

12. Referencias	25

13. Apéndices	25

APENDICE A: FURPS+	26

A.1. RESUMEN	26

The MoSCoW Model	27

The FURPS MoSCoW Model	28

A.2. DESCRIPCION DETALLADA	28

# Introducción

El presente informe técnico detalla el proceso de estabilización, aseguramiento de calidad y puesta en marcha del proyecto integrador denominado "Plataforma Web de Medicamentos Magistrales". Este trabajo fue realizado como parte fundamental de la asignatura de Ingeniería de Software, impartida en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

A diferencia de un ciclo de desarrollo tradicional, este proyecto se centró en la implantación y validación de un sistema existente, colaborando estrechamente con el Hospital Infantil de las Californias (HIC). El objetivo primordial fue transformar un prototipo funcional en una solución robusta y operativa, capaz de automatizar la recepción de solicitudes de medicamentos personalizados y optimizar la comunicación entre la farmacia y los familiares de los pacientes.

Durante el semestre, los estudiantes se sumergieron en un entorno de simulación profesional, aplicando rigurosamente metodologías de prueba, análisis de riesgos y gestión de configuración. Esta experiencia práctica permitió trascender la teoría del aula, enfrentando retos reales como la resistencia al cambio, la configuración de servidores en la nube y la garantía de usabilidad para usuarios no técnico

## Generalidades de la asignatura

La asignatura de Ingeniería de Software constituye el eje central para la formación de profesionales capaces de gestionar el ciclo de vida completo de un producto digital. En el contexto de este proyecto, la materia proporcionó el marco teórico necesario para evaluar y mejorar la calidad del software bajo estándares industriales.

Vinculación con la Competencia Académica:

El proyecto permitió a los estudiantes demostrar la competencia de analizar, validar y mantener sistemas de software complejos. Se puso especial énfasis en:

- El aseguramiento de la calidad: Aplicando el modelo FURPS+ para auditar no sólo las funciones (Funcionalidad), sino también atributos críticos como la Usabilidad y el Rendimiento, vitales para un entorno hospitalario.

- La ingeniería de requisitos: Refinando las historias de usuario existentes para asegurar que el producto final cumpliera exactamente con las necesidades operativas del personal de farmacia.

- El despliegue profesional: Ejecutando la transición del entorno de desarrollo (local) a un entorno de producción (VPS), una habilidad esencial para el ingeniero en computación moderno.

Evidencias de Desempeño Generadas:

A lo largo de la intervención, se produjeron entregables clave que documentan el rigor ingenieril aplicado:

- Matriz de Rastreabilidad de Requisitos y Casos de Prueba.

- Documentación técnica de la arquitectura de despliegue.

- Planificación y control de cambios mediante metodologías ágiles.

- Manuales de operación y mantenimiento para el cliente.

## Metodología de desarrollo a utilizar para implementar el proyecto

La gestión y ejecución técnica de este proyecto se fundamentó en el marco de trabajo ágil Scrum. Esta elección estratégica obedeció a la necesidad de mantener un flujo de trabajo altamente adaptable y colaborativo, crucial para un entorno hospitalario donde las prioridades pueden cambiar rápidamente.

Dado que el enfoque principal fue de "Pruebas e Implantación", Scrum facilitó la entrega incremental de mejoras y correcciones, organizando el esfuerzo del equipo en iteraciones quincenales conocidas como Sprints. Esta estructura permitió validar constantemente el progreso con el cliente, asegurando que cada ajuste en el sistema aportara valor real a la operación de la farmacia.

#### Aplicación de Scrum en el proyecto

El marco de trabajo Scrum fue implementado rigurosamente durante el semestre, estructuración de la siguiente manera:

- Sprint Planning (Planificación del Sprint): Al inicio de cada iteración, el equipo se reunía para analizar el Product Backlog (lista de pendientes). Se priorizaron las historias de usuario críticas, como la corrección del módulo de carga de imágenes y la configuración del servidor VPS, definiendo los objetivos específicos a cumplir en las siguientes dos semanas.

- Daily Scrum (Reuniones Diarias): Se realizaron reuniones breves (stand-ups) de 15 minutos, coordinadas principalmente vía whatsapp debido a la naturaleza híbrida del trabajo. En ellas, cada integrante respondía tres preguntas clave: ¿Qué hice ayer? ¿Qué haré hoy? y ¿Qué impedimentos tengo?, lo que permitió detectar bloqueos técnicos a tiempo.

- Sprint Review (Revisión del Sprint): Al finalizar cada Sprint, se realizó una demostración funcional al enlace del Hospital Infantil de las Californias. Estas sesiones fueron vitales para validar visualmente los avances y recibir retroalimentación directa para ajustes inmediatos.

- Sprint Retrospective (Retrospectiva del Sprint): El equipo reflexionó internamente sobre el proceso de trabajo. Se identificaron áreas de mejora, como la necesidad de optimizar la comunicación entre el área de Despliegue y QA para evitar cuellos de botella en las pruebas finales.

#### Asignación de roles en el equipo Scrum

Para garantizar el orden y la responsabilidad, se definieron roles claros alineados con las capacidades y responsabilidades de cada integrante durante el semestre:

- Scrum Master: Leonardo Avalos Godoy

  - Rol: Líder Técnico y Diseño de Interfaz de Usuario (UI).

  - Responsabilidades: Facilitador del proceso Scrum, asegurando que el equipo cumpliera con los sprints. Además, lideró el diseño visual de la plataforma, garantizando una experiencia intuitiva para los pacientes, y supervisó la arquitectura técnica general del proyecto.

- Product Owner: Hospital Infantil de las Californias (Representado por Dr. J Reyes Juarez Ramirez)

  - Responsabilidades: Definición de la visión del producto y validación de entregables según las necesidades reales de la farmacia.

- Equipo de Desarrollo Multidisciplinario:

  - Erik García Chávez:

    - Rol: Seguridad y Módulo de Pagos.

    - Responsabilidades: Implementación de protocolos de seguridad para proteger los datos de los pacientes y desarrollo de la lógica para la generación de referencias de pago, asegurando la integridad transaccional.

  - Valeria Karey Gutiérrez Sánchez:

    - Rol: Documentación y Entregables.

    - Responsabilidades: Gestión integral de la documentación técnica y de usuario (manuales), asegurando la trazabilidad del proyecto y la correcta entrega de evidencias en cada fase del ciclo de vida.

  - Carlos Antonio Fernández Bañuelos:

    - Rol: Aseguramiento de Calidad (QA) y Pruebas de Usabilidad.

    - Responsabilidades: Diseño y ejecución de casos de prueba exhaustivos para detectar errores antes del despliegue, además de coordinar las sesiones de validación con usuarios reales para garantizar la facilidad de uso del sistema.

#### Ventajas observadas con el uso de Scrum

- Adaptabilidad: Se logró responder rápidamente a restricciones técnicas imprevistas, como la migración a un servidor VPS en Hostinger, ajustando las tareas del Sprint sin detener el proyecto.

- Entregas funcionales frecuentes: La división en Sprints permitió mostrar al hospital módulos funcionales (primero registro, luego carga de recetas) cada quincena, fortaleciendo su confianza en el equipo.

- Mejora continua: Las retrospectivas permitieron afinar el flujo de trabajo de pruebas, reduciendo la cantidad de errores reincidentes en las etapas finales.

- Colaboración constante: El enfoque participativo eliminó los silos de trabajo; QA, Desarrollo e Infraestructura trabajaron coordinados, asegurando que el código no solo funcionará en local, sino también en producción.

# Principales funcionalidades del Sistema

El sistema "Plataforma Web de Medicamentos Magistrales" ha sido diseñado bajo una arquitectura modular que separa las responsabilidades en dos entornos operativos distintos pero interconectados: el Portal del Paciente (Frontend público) y el Portal de Gestión Farmacéutica (Frontend administrativo).

Durante la presente fase de implantación, el equipo de ingeniería se enfocó en estabilizar estos módulos, asegurando que la transición de un entorno de desarrollo a un entorno de producción (VPS) mantuviera la integridad de los datos y la fluidez de los procesos. A continuación, se describen detalladamente los módulos que componen la solución final desplegada en el Hospital Infantil de las Californias, los cuales fueron validados mediante casos de estudio y aceptación de usuario.

El sistema se divide en dos grandes portales:

## Portal del Paciente:

Diseñado con un enfoque en la usabilidad y accesibilidad para tutores y padres de familia, permitiendo la autogestión de solicitudes sin necesidad de acudir físicamente al hospital en la primera instancia.

### Módulo de Gestión de Identidad (Auth):

    - Registro de Usuario:  Implementa un formulario simplificado enfocado en la identificación clínica del paciente. Solicita obligatoriamente el Nombre Completo y la Matrícula HIC, incorporando un campo de confirmación de matrícula para prevenir errores de captura y asegurar la vinculación correcta con el historial médico. El Correo Electrónico se solicita de manera opcional para fines de contacto y notificaciones.

    - Autenticación Segura: Inicio de sesión optimizado para validar las credenciales registradas, garantizando que solo los tutores con una matrícula válida accedan a la plataforma.

    - Gestión de Perfil: Capacidad para que el usuario actualice sus datos y visualice su información registrada.

### Módulo de Solicitud Digital (Carga de Recetas):

    - Digitalización de Evidencia: Integra un componente de carga de archivos optimizado que acepta fotografías en formatos estándar (JPG, PNG, HEIC).

    - Captura de Datos Clínicos (Anamnesis Básica): cuestionario obligatorio que recaba información crítica para la validación farmacéutica: Nombre completo, Peso (kg) y Fecha de Nacimiento (para cálculo de dosis pediátricas), Diagnóstico y una validación de seguridad sobre Intolerancia a la lactosa.

### Módulo de Seguimiento Integral y Citas (Dashboard):

    - Visualización Categorizada: El sistema organiza las solicitudes en un tablero segmentado en tres paneles claros para facilitar la lectura del estatus por parte del usuario:

      - Pedidos en Proceso: Agrupa las solicitudes que están en etapas iniciales, como "Pendiente de Revisión" o "Aprobada/Por Pagar" , esperando acción del usuario o validación farmacéutica.

      - Pedidos Pagados: Contiene las órdenes que han completado el flujo administrativo y están en fase de producción ("En Preparación") o finalizadas ("Lista"). En esta sección, el usuario visualiza la fecha del pedido y el estado final para la entrega.

      - Pedidos Cancelados: Historial de solicitudes que fueron rechazadas o canceladas ("Rechazado") por motivos técnicos o administrativos.

    - Gestión de entrega: El flujo de Citas se integra dinámicamente: una vez confirmado el pago (ya sea por validación de la transferencia o pago en caja), el sistema permite agendar la recolección en el calendario, cerrando el ciclo de atención.

### Módulo de historial de pagos:

    - Sección dedicada a la transparencia financiera del usuario. Presenta una tabla detallada que lista cada transacción realizada.

    - Ordenamiento y Filtrado: La interfaz permite ordenar los registros mediante columnas interactivas: Orden ID, Importe, Fecha y Estado, facilitando la localización rápida de recibos específicos

    - Navegación: Integra controles de paginación ("Anterior", "Siguiente") para gestionar historiales extensos de manera eficiente sin saturar la vista del usuario.

### Centro de mensajes:

Canal de comunicación asíncrono y directo entre el usuario y la administración. Permite resolver dudas específicas sobre una orden sin salir de la plataforma, eliminando la dependencia de correos externos o llamadas telefónicas.

## Portal Administrativo y de Farmacia:

Panel de control exclusivo para el personal del HIC, diseñado para centralizar la operación farmacéutica en cuatro pilares fundamentales accesibles desde el menú principal: Recetas, Ver Ordenes, Mensajes y Ver Usuarios.

### Módulo de Gestión y Cotización de Recetas (Ingesta):

    - Proceso de Cotización: el administrador accede a una vista detallada donde debe ingresar la información técnica faltante. Dado que una receta puede contener múltiples medicamentos pero solo algunos requieren preparación magistral, el administrador ingresa manualmente el Costo Total ($ MXN), la dosis y la frecuencia.

    - Generación de Orden: La acción transforma la solicitud cruda en una orden financiera pagable, notificando al paciente el monto a cubrir.

### Módulo de Logística de Órdenes (Seguimiento):

    - Una vez que la receta ha sido cotizada, pasa a la "Lista de Órdenes en el Sistema". Este módulo gestiona el ciclo de vida del producto.

    - Control de Estados y Pagos: Mediante el botón "Actualizar Orden", el administrador despliega una ventana modal donde puede modificar el Estado del Proceso y conciliar el Estado del Pago

    - Programación de Entrega: Incluye un selector de fecha (Date Picker) para asignar la Fecha de Entrega Estimada, información vital para que el sistema habilite el agendamiento de citas al usuario.

### Centro de Soporte y Mensajería:

Interfaz de comunicación bidireccional.  muestra el listado de pacientes con conversaciones activas. permitiendo al personal resolver dudas clínicas o administrativas en tiempo real.

### Administración de Usuarios y Roles:

    - Módulo de seguridad y control de acceso. Permite buscar a cualquier usuario registrado en la base de datos mediante su ID para auditoría.

    - Gestión de Privilegios: Incluye la funcionalidad crítica de "Registrar Nuevo Administrador", permitiendo escalar los permisos del sistema a nuevo personal de farmacia de manera autónoma.

# Perfil de los usuarios

Para garantizar que el sistema satisfaga las necesidades operativas del Hospital Infantil de las Californias (HIC) y las expectativas de los usuarios finales, se han definido perfiles de usuario basados en la arquitectura de roles del sistema

## Indicar los usuarios de cada funcionalidad

| Requerimiento funcional |  | Acción/ Función en el sistema | Perfil de usuario |
| --- | --- | --- | --- |
| RF1.1 |  | Registro de Cuenta: Creación de usuario nuevo ingresando nombre, matrícula HIC y correo. | Tutor/Padre |
| RF1.2 |  | Validación de correo no duplicado. | Sistema automático |
| RF1.3 |  | Recuperación de contraseña vía correo. | Tutor/Padre |
| RF2.1 |  | Subir receta médica (jpg, png, heic) de hasta 5MB como evidencia de la receta. | Tutor/Padre |
| RF2.2 |  | Validación de la evidencia cargada | Sistema automático |
| RF2.3 |  | Recepción de folio único: Obtener un identificador para rastrear el pedido. | Tutor/Padre |
| RF3.1 |  | Visualización de solicitudes pendientes ordenadas por fecha. | Farmacéutico/Administrador |
| RF3.2 |  | Cambio de estado a "Rechazada": Modificar el estatus y proporcionar un motivo obligatorio. | Farmacéutico/Administrador |
| RF3.3 |  | Cambio de estado a "Aprobada/Por Pagar": Modificar el estatus y generar la orden de pago/cotización. | Farmacéutico |

## Indicar el perfil de usuario objetivo

Perfil A: El Tutor Preocupado (Usuario Final)

- Descripción: Padre o madre de un paciente del HIC, generalmente con tiempo limitado y bajo estrés por la condición de salud de su hijo.

- Habilidades Técnicas: Uso básico de smartphone (WhatsApp, Facebook). No es experto en tecnología.

- Necesidad: "Quiero enviar la receta rápido y saber cuándo ir a recogerla para no perder tiempo ni dinero en transporte."

- Puntos de Dolor: Filas largas, perder el viaje porque no había insumos, incertidumbre sobre el estado del pedido.

Perfil B: El Farmacéutico Eficiente (Administrador)

- Descripción: Profesional de la salud encargado de la preparación de fórmulas magistrales.

- Habilidades Técnicas: Uso intermedio de PC, paquetería Office y sistemas hospitalarios.

- Necesidad: "Necesito recibir las recetas ordenadas, que sean legibles y poder avisar al paciente rápidamente si hay un problema."

- Puntos de Dolor: Llamadas telefónicas constantes de pacientes preguntando estatus,

# Requerimientos del sistema

## Requerimientos funcionales (“F” del modelo FURPS)

## Funcionalidades del Paciente (Tutor):

- F1: El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios (pacientes) solicitando nombre completo, correo y matrícula.

- F3: Los pacientes deben poder subir una imagen de su receta médica.

- F4: Los pacientes deben poder visualizar y dar seguimiento al estado de sus pedidos.

- F6: El sistema debe generar un ticket o resumen del pedido para el paciente antes del pago.

- F10: Los pacientes deben poder consultar su historial de pagos y pedidos.

Funcionalidades del Administrador (Farmacéutico):

- F5: Los administradores deben poder gestionar las órdenes, actualizando su estado (ej. "Preparando") y asignando una fecha de entrega.

Funcionalidades Comunes / Del Sistema:

- F2: El sistema debe permitir la autenticación de usuarios (pacientes y administradores) según su rol.

- F7: El sistema debe contar con un módulo de mensajería para la comunicación entre paciente y administrador.

- F8: El sistema debe generar notificaciones automáticas para eventos clave (ej. "Nueva receta recibida", "Pedido aprobado").

- F9: Los usuarios deben poder ver y editar la información de su perfil.

## Requerimientos no funcionales (“URPS” del modelo FURPS)

- Usabilidad (U):

  - U1: La interfaz debe ser intuitiva y fácil de navegar para usuarios con conocimientos informáticos básicos.

  - U2: El sistema debe mantener una consistencia visual (colores, tipografía) acorde a la imagen institucional del Hospital Infantil de las Californias.

  - U3: Se debe proveer un manual de usuario que explique el funcionamiento de la plataforma al personal administrativo.

  - U4: Los mensajes de error deben ser claros y comprensibles, guiando al usuario sobre cómo corregir el problema.

- Confiabilidad (R)

  - R1: El sistema debe garantizar que los datos de los pacientes y las recetas no se pierdan en caso de un fallo.

  - R2: El sistema debe validar que la matrícula y el correo electrónico no estén duplicados durante el registro de un paciente.

  - R3: La plataforma deberá estar disponible para su uso el 98% del tiempo durante el horario de farmacia.

- Rendimiento (P)

  - P1: El inicio de sesión del usuario debe completarse en menos de 3 segundos.

  - P2: La carga de una imagen de receta (de hasta 10 MB) debe completarse en menos de 10 segundos con una conexión a internet estándar.

  - P3: El sistema debe poder soportar hasta 50 usuarios concurrentes sin una degradación notable en el tiempo de respuesta.

- Soportabilidad (S)

  - S1: El código fuente debe estar debidamente documentado para facilitar el mantenimiento futuro.

  - S2: La arquitectura del sistema debe ser modular para permitir la adición de nuevas funcionalidades con un impacto mínimo en las existentes.

  - S3: Se deben realizar pruebas unitarias y de integración para cada módulo desarrollado.

- Requerimientos Adicionales (+) (Restricciones)

  - +1 (Implementación): El sistema debe ser desarrollado utilizando React para el frontend y Node.js para el backend.

  - +2 (Metodología): Se debe utilizar la metodología ágil SCRUM para la gestión del proyecto.

  - +3 (Interfaz): El sistema debe ser capaz de conectarse a un servidor de correo electrónico para el envío de notificaciones.

  - +4 (Regulatorio): El manejo de la información de los pacientes debe cumplir con las leyes de protección de datos personales aplicables.

## Priorización de los requerimientos

| ID | Requerimiento | Prioridad (MoSCoW) | estado |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | Registro de nuevos usuarios (pacientes) | Must Have (M) | completado |
| F2 | Autenticación de usuarios por rol | Must Have (M) | completado |
| F3 | Carga de imagen de receta médica | Must Have (M) | completado |
| F4 | Visualización y seguimiento de pedidos | Must Have (M) | completado |
| F5 | Gestión de órdenes por administradores | Must Have (M) | completado |
| F6 | Generación de ticket/resumen de pedido | Must Have (M) | completado |
| F7 | Módulo de mensajería | Should Have (S) | completado |
| F8 | Notificaciones automáticas | Should Have (S) | completado |
| F9 | Edición de perfil de usuario | Could Have (C) | completado |
| F10 | Historial de pagos y pedidos | Should Have (S) | completado |
| U1 | Interfaz intuitiva y fácil de navegar | Must Have (M) | completado |
| U2 | Consistencia visual institucional | Should Have (S) | completado |
| U3 | Manual de usuario | Should Have (S) | completado |
| U4 | Mensajes de error claros | Must Have (M) | completado |
| R1 | Integridad de datos ante fallos | Must Have (M) | completado |
| R2 | Validación de duplicados (matrícula/correo) | Must Have (M) | completado |
| R3 | Disponibilidad del 98% | Must Have (M) | completado |
| P1 | Inicio de sesión < 3 segundos | Should Have (S) | completado |
| P2 | Carga de imagen < 10 segundos | Must Have (M) | completado |
| P3 | Soporte de usuarios concurrentes | Should Have (S) | completado |
| S1 | Documentación del código fuente | Should Have (S) | completado |
| S2 | Arquitectura modular | Must Have (M) | completado |
| S3 | Pruebas unitarias y de integración | Must Have (M) | completado |
| +1 | Stack Tecnológico (React/Node.js) | Must Have (M) | completado |
| +2 | Metodología SCRUM | Must Have (M) | completado |
| +3 | Conexión a servidor de correo | Should Have (S) | completado |
| +4 | Cumplimiento regulatorio de datos | Must Have (M) | completado |

# Descripción de las herramientas utilizadas

## Lenguajes de programación

- JavaScript (ES6+): Elegido como el lenguaje principal del proyecto por permitir un desarrollo Full-Stack unificado (MERN Stack). Esto facilitó que todo el equipo trabajara con una única sintaxis tanto en el cliente (React) como en el servidor (Node.js), reduciendo la curva de aprendizaje y evitando la fragmentación del código.

- HTML5 / CSS3: Seleccionados por ser los estándares web universales. HTML5 permitió una estructura semántica accesible, mientras que CSS3 (a través de Tailwind) fue crucial para garantizar un diseño "Mobile First" y totalmente responsivo, un requisito indispensable dado que la mayoría de los usuarios accederán desde teléfonos móviles.

- Visual Studio Code (VS Code): Se eligió como el Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) principal debido a su ligereza, gratuidad y su robusto ecosistema de extensiones.

## Entornos/Frameworks de desarrollo

- React 18 con Vite: Framework de JavaScript para construir interfaces de usuario utilizando componentes reactivos.

- Tailwind CSS: Framework CSS utilitario que permite diseñar interfaces directamente en el markup mediante clases predefinidas, eliminando la necesidad de archivos CSS separados.

- Axios: Cliente HTTP basado en Promesas para realizar peticiones a la API REST desde el navegador.

- React Router DOM: Librería para manejo de enrutamiento declarativo en aplicaciones React, permitiendo navegación entre vistas sin recargar la página.

- Node.js + Express.js: Entorno de ejecución JavaScript en servidor combinado con framework minimalista para construir APIs RESTful. Express proporcionó una estructura ligera y flexible perfecta para iterar rápidamente en los sprints SCRUM.

- Sequelize ORM: Object-Relational Mapping para Node.js que abstrae las consultas SQL mediante modelos JavaScript, soportando transacciones, migraciones y validaciones.

- Socket.IO: Librería para comunicación bidireccional en tiempo real entre cliente y servidor mediante WebSockets.

- Multer:Middleware para manejar `multipart/form-data`, especializado en subida de archivos.

- PDF-lib + PDFKit:Librerías para generación y modificación de archivos PDF en memoria sin dependencia de software externo.

- Base de Datos

MariaDB (Percona Server)

Sistema gestor de bases de datos relacional open-source, fork de MySQL con mejoras de rendimiento y escalabilidad.

- Encrypt SSL:Autoridad de certificación gratuita que emite certificados TLS para habilitar HTTPS.Implementado vía CloudPanel, garantiza encriptación de extremo a extremo para datos sensibles.

## Herramientas de diseño

- GitHub: Plataforma de control de versiones distribuidas con integración continua (CI/CD).

- Figma: Herramienta de diseño colaborativa para prototipos de interfaz de usuario.

- CloudPanel: Para la gestión del servidor y certificados SSL.

- El Product Backlog

- Trello: herramienta de gestión visual de proyectos y tareas

# El Product Backlog

## Traducir los requerimientos FURPS a USER STORIES

- Gestión de Identidad y Perfil (Pacientes y Administradores)

  - US-01 (Basado en F1): Como paciente nuevo, quiero registrarme ingresando mi nombre, correo y matrícula, para poder acceder a la plataforma y solicitar mis medicamentos.

    - Criterio de aceptación: El sistema debe validar que la matrícula y el correo no existan previamente.

  - US-02 (Basado en F2): Como usuario (paciente o administrador), quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder a las funcionalidades correspondientes a mi rol.

    - Criterio de aceptación: Los pacientes ingresan con matrícula; los administradores con correo y contraseña.

  - US-03 (Basado en F9): Como usuario registrado, quiero ver y editar la información básica de mi perfil, para mantener mis datos de contacto actualizados

.

- Gestión de Recetas y Pedidos (Pacientes)

  - US-04 (Basado en F3): Como paciente, quiero subir una fotografía de mi receta médica (JPG/PNG), para iniciar una solicitud de medicamento sin acudir físicamente al hospital.

    - Criterio de aceptación: La imagen no debe superar los 10MB y el sistema debe confirmar la carga exitosa.

  - US-05 (Basado en F4): Como paciente, quiero ver un tablero con el estado de mis pedidos, para saber en tiempo real si están en revisión, aprobados o listos para entrega.

  - US-06 (Basado en F6): Como paciente, quiero recibir un resumen o ticket con el costo total, para conocer el monto a pagar antes de confirmar el pedido.

  - US-07 (Basado en F10): Como paciente, quiero consultar mi historial de pedidos anteriores, para llevar un control de mis solicitudes y pagos realizados

- Gestión Administrativa y Logística (Farmacéuticos)

  - US-08 (Basado en F5): Como administrador de farmacia, quiero visualizar las recetas pendientes y cotizarlas, para asignarles un costo y generar la orden de pago para el paciente.

  - US-09 (Basado en F5): Como administrador, quiero actualizar el estado de una orden (ej. "En preparación" a "Listo") y asignar fecha de entrega, para informar al paciente sobre el progreso de su medicamento.

- Comunicación y Notificaciones

  - US-10 (Basado en F7): Como usuario, quiero enviar y recibir mensajes directos con la administración/paciente, para resolver dudas específicas sobre una receta o pedido.

  - US-11 (Basado en F8): Como paciente, quiero recibir notificaciones automáticas cuando cambie el estado de mi pedido, para estar enterado sin tener que revisar la plataforma constantemente.

## El Product Backlog

| ID | Título del Ítem (User Story) | Prioridad (MoSCoW) | Estimación (Story Points) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | Configuración de entorno de producción (VPS, Dominio, SSL) | Must Have | 8 | Completado |
| PB-02 | US-01: Registro de pacientes con validación de matrícula | Must Have | 5 | Completado |
| PB-03 | US-02: Inicio de sesión y control de roles (Auth) | Must Have | 3 | Completado |
| PB-04 | US-04: Carga de recetas (Subida de imágenes) | Must Have | 8 | Completado |
| PB-05 | US-08: Panel administrativo para cotización de recetas | Must Have | 8 | Completado |
| PB-06 | US-05 y US-09: Gestión de estados y Dashboard de seguimiento | Must Have | 5 | Completado |
| PB-07 | US-06: Generación de Ticket/Recibo de pago (PDF) | Must Have | 5 | Completado |
| PB-08 | US-11: Sistema de Notificaciones automáticas | Should Have | 3 | Completado |
| PB-09 | US-10: Módulo de Mensajería interna (Chat) | Should Have | 5 | Completado |
| PB-10 | US-07 y US-03: Historial de pedidos y Edición de perfil | Could Have | 3 | Completado |

## Calendarización del Product Backlog en Sprints

| Sprint | Duración | Objetivo del Sprint | Ítems del Backlog (PB) Asignados |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 2 Semanas | Infraestructura y Base: Preparar el servidor y asegurar el acceso seguro. | • PB-01: Configuración VPS/SSL • PB-02: Registro de usuarios • PB-03: Login y Roles |
| Sprint 2 | 2 Semanas | Funcionalidad Core (MVP): Permitir el flujo básico de solicitud. | • PB-04: Carga de recetas • PB-05: Panel de cotización admin • Corrección de errores de validación |
| Sprint 3 | 2 Semanas | Gestión y Seguimiento: Completar el ciclo del pedido. | • PB-06: Dashboard y Estados • PB-07: Generación de PDF de pago • Pruebas de integración iniciales |
| Sprint 4 | 2 Semanas | Comunicación y Mejoras: Añadir valor con notificaciones y chat. | • PB-08: Notificaciones • PB-09: Mensajería interna • PB-10: Historial y Perfil • Ajustes de UI/UX (Feedback cliente) |
| Sprint 5 | 2 Semanas | Estabilización y Despliegue: Entrega final. | • Pruebas de carga y estrés • Capacitación al personal • Documentación final y Cierre |

# Análisis de factibilidad del proyecto

## Factibilidad TECNICA para el proyecto del curso

Considerar:

(a) Funcionalidades del sistema software a construir, características generales y específicas, valorar la implementabilidad de las funcionalidades, valorar la cobertura esperada de cada característica;

(b) tecnologías a utilizar: disponibilidad, dominio de la tecnología, y necesidades de capacitación.

(Tomar como referencia la Práctica de Taller correspondiente)

## Factibilidad OPERATIVA para el proyecto del curso

Describa la factibilidad OPERATIVA para el proyecto del curso. Considerar: (a) Recurso humano disponible, capacidades; (b) roles según la metodología de desarrollo a emplear y la cobertura de los roles (asignación de personas a roles); (c) plan de comunicación con el cliente y usuarios.

(Tomar como referencia la Práctica de Taller correspondiente)

## Análisis FODA del proyecto

Haga un análisis FODA para el proyecto.

Describir las estrategias para lograr el proyecto, aun cuando la factibilidad técnica y operativa pudieran lucir bajas.

(Tomar como referencia la Práctica de Taller correspondiente)

# Análisis de Riesgos

## Identificación de los riesgos

Considerar AL MENOS 10 riesgos presentados/por presentarse, considerando probabilidad de ocurrencia, impacto del riesgo, nivel de riesgo, consecuencias, posibles fechas de ocurrencia del riesgo. (Ver ejemplo contenido en la Plantilla). Tomar en cuenta riesgos técnicos, riesgos sociales (equipo).

(Tomar como referencia la Práctica de Taller correspondiente)

## Caracterización de los riesgos

Hacer una valoración de los riesgos ocurridos a lo largo del proyecto: Causas y consecuencias.

Hacer una reflexión sobre la importancia de manejar un plan de riesgos en un proyecto. También hacer una reflexión sobre la creencia de que el manejo de riesgos es parte fundamental de un proyecto de ingeniería.

(Tomar como referencia la Práctica de Taller correspondiente)

## Acciones para enfrentar los riesgos

Para los 10 riesgos, enunciar las acciones de: prevención (evitar riesgos), recuperación (recuperarse de la ocurrencia del riesgo).

(Tomar como referencia la Práctica de Taller correspondiente)

# Desarrollo por Sprints

En esta sección de describe por separado cada Sprint

## Sprint 1

- Sprint planing

Se incluye:

- Estimación por user stories: story points

- Descomposición de Tareas para cada User Story

- Estimación en horas por tarea

(Tomar como referencia la Práctica de Taller correspondiente)

- Descripción de user stories

Se incluyen:

- Criterios de aceptación

- Flujos

- Casos de prueba

(Tomar como referencia la Práctica de Taller correspondiente)

- Desarrollo de user stories

Se incluyen:

- Diseño de UI

- Diseño de bases de datos

- Arquitectura de módulos

- Programación: (Los códigos pueden incluirse como APENDICES)

- Pruebas unitarias/integración/aceptación

- Pruebas de funcionalidades

Se incluyen:

- Casos de pruebas ejecutados

- Carta de aceptación de cliente/usuarios

- Fotos de usuarios que firmaron

## Sprint 2

- Sprint planing

Se incluye:

- Estimación por user stories: story points

- Descomposición de Tareas para cada User Story

- Estimación en horas por tarea

(Tomar como referencia la Práctica de Taller correspondiente)

- Descripción de user stories

Se incluyen:

- Criterios de aceptación

- Flujos

- Casos de prueba

(Tomar como referencia la Práctica de Taller correspondiente)

- Desarrollo de user stories

Se incluyen:

- Diseño de UI

- Diseño de bases de datos

- Arquitectura de módulos

- Programación: (Los códigos pueden incluirse como APENDICES)

- Pruebas unitarias/integración/aceptación

- Pruebas de funcionalidades

Se incluyen:

- Casos de pruebas ejecutados

- Carta de aceptación de cliente/usuarios

- Fotos de usuarios que firmaron

## Sprint n

- Sprint planing

Se incluye:

- Estimación por user stories: story points

- Descomposición de Tareas para cada User Story

- Estimación en horas por tarea

(Tomar como referencia la Práctica de Taller correspondiente)

- Descripción de user stories

Se incluyen:

- Criterios de aceptación

- Flujos

- Casos de prueba

- Desarrollo de user stories

Se incluyen:

- Diseño de UI

- Diseño de bases de datos

- Arquitectura de módulos

- Programación: (Los códigos pueden incluirse como APENDICES)

- Pruebas unitarias/integración/aceptación

- Pruebas de funcionalidades

Se incluyen:

- Casos de pruebas ejecutados

- Carta de aceptación de cliente/usuarios

- Fotos de usuarios que firmaron

(Tomar como referencia la Práctica de Taller correspondiente)

# Estimación del costo del proyecto

Se incluye el cálculo del costo del sistema, considerando:

- Story Points

- Horas por tarea/Sprint

- Costo por hora/rol de cada fase del desarrollo

NOTAS:

N1: Considerar también las actividades de planeación y costo por hora de planeación.

N2: Se puede considerar una parte del proyecto para hacer la estimación, y proyectar el resto.

(Tomar como referencia la Práctica de Taller correspondiente)

# Conclusiones

Se describen las experiencias en el desarrollo del proyecto, a nivel de concepto teóricos aprendidos.

Se describe la satisfacción derivada de las opiniones y aceptación de la aplicación por parte de los usuarios finales.

Se describen las experiencias de trabajo en equipo.

# Referencias

Se listan las referencias bibliográficas involucradas

# Apéndices

Se listan los apartados adicionales para completar las secciones anteriores. Por ejemplo: Códigos fuente, etc.

# APENDICE A: FURPS+

## A.1. RESUMEN

Functionality – Describes the main operational functions or requirements of the system or release. What is it going to do for the user?

Also, it is assessed by evaluating the feature set and capabilities of the program, the generality of the functions that are delivered, and the security of the overall system.

As QUALITY FACTOR, functionality is the degree to which the software satisfies stated needs as indicated by the following sub-attributes: suitability, accuracy, interoperability, compliance, and security.

Usability – Defines its aesthetics and accessibility, how the human and machine interfaces are accessed and laid out. How do other systems, processes or human users interact and use the new system?

Usability includes looking at, capturing, and stating requirements based around user interface issues — things such as accessibility, interface aesthetics, and consistency within the user interface.

As QUALITY FACTOR, The degree to which the software is easy to use as indicated by the following sub-attributes: understandability, learnability, operability.

Reliability – Details the reliability, robustness and fault tolerance of the system, which will generally have a considerable bearing on its cost and the resources required to develop it. How critically important is the system availability?

Reliability includes aspects such as availability, accuracy, and recoverability — for example, computations, or recoverability of the system from shut-down failure.

Performance – Is the level of performance and efficiency. Here speed, power consumption capacity and scalability are all important factors which will each have a bearing on both the development and operational costs. How quickly is the new system required to respond to a request and to what level of accuracy?

Performance involves things such as throughput of information through the system, system response time (which also relates to usability), recovery time, and start-up time.

Supportability – Discusses the maintainability of the system, its modularity and how easily it may be upgraded enhanced and repaired. How frequently will components require upgrading, how much down-time may be tolerated for routine maintenance and repairs?

Finally, we tend to include a section called supportability, where we specify a number of other requirements such as testability, adaptability, maintainability, compatibility, configurability, installability, scalability, localizability, and so on.

The “+” of the FURPS+ acronym allows us to specify constraints, including design, implementation, interface, and physical constraints.

Design constraints – A design constraint, as the name implies, limits the design — for example, requiring a relational database stipulates the approach that we take in developing the system.

Implementation constraints – An implementation constraint puts limits on coding or construction – standards, platform, or implementation language.

Interface constraints – An interface constraint is a requirement to interact with an external item. When you develop within an enterprise, quite often you have to interact with external systems

Physical constraints – Physical constraints affect the hardware used to house the system – for example, shape, size, and weight.

FURPS is an acronym representing a model for classifying software quality attributes (functional and non-functional requirements):

- Functionality - Capability (Size & Generality of Feature Set), Reusability (Compatibility, Interoperability, Portability), Security (Safety & Exploitability)

- Usability (UX) - Human Factors, Aesthetics, Consistency, Documentation, Responsiveness

- Reliability - Availability (Failure Frequency (Robustness/Durability/Resilience), Failure Extent & Time-Length (Recoverability/Survivability)), Predictability (Stability), Accuracy (Frequency/Severity of Error)

- Performance - Speed, Efficiency, Resource Consumption (power, ram, cache, etc.), Throughput, Capacity, Scalability

- Supportability (Serviceability, Maintainability, Sustainability, Repair Speed) - Testability, Flexibility (Modifiability, Configurability, Adaptability, Extensibility, Modularity), Installability, Localizability

The model, developed at Hewlett-Packard was first publicly elaborated by Grady and Caswell. FURPS+ is now widely used in the software industry. The + was later added to the model after various campaigns at HP to extend the acronym to emphasize various attributes.

## The MoSCoW Model

MoSCoW is based on another acronym for Must have, Should have, Could have and Won’t have (MSCW) and was used originally within the DSDM (Dynamic System Development Method) to consider the priorities from a relatively simple perspective (Stapleton 1998) and is now applied ubiquitously for system requirements prioritization (Achimugu et al. 2014).

Mo - Must have – Defines any requirements that the release of the product or system MUST include.

S – Should have – Is the category of requirements that are high priority and SHOULD if possible, be included within the release.

Co – Could have – Are the requirements that are desirable or ‘nice-to-have’ if they COULD be included without too much divergence or cost.

W - Won't have (this time) – Are those requirements that are wanted but WILL NOT be included within the current release.

## The FURPS MoSCoW Model

Applying the FURPS and MoSCoW model within a single model enables the analyst to consider and adapt the requirements against these priorities and provides an excellent vehicle that is clear and understood by most of the stakeholders. This simple format enables stakeholders to quickly visualize the requirements-priority matrix and engage more fruitfully with the prioritization process and the development of the ensuing backlog.

## A.2. DESCRIPCION DETALLADA

(F)unctionality

Functionality defines functional requirements. It also takes into account requirements that are not represented by specific use cases and apply to the entire system, for example, requirements related to security, logging or auditing.

The main subcategories are:

- Audit

- Licensing

- Printing

- Reporting

- Security

  - Confidentiality (e.g. only authorized users have access to the data)

  - Integrity (e.g. data is consistent and correct)

  - Availability (e.g. data is available all the time)

- Debugging

- Scheduling

Examples of non-functional requirements from the Functionality category are:

- The authentication is done on the server side

- The secure HTTPS protocol is used in the integration between the systems

- Sensitive data is encrypted

- System and business data are logged

- A list of roles with permissions is defined in the system

- A user's session is invalidated when the user logs out

- Session timeout is 10 minutes if the logged in user is inactive

(U)sability

Usability defines the requirements related to ensuring that the product is understandable, easy to learn and use.

The main subcategories are:

- Accessibility (e.g. the system supports IE, Chrome browsers)

- Consistency (e.g. all error messages look the same throughout the system)

- Navigation rules (e.g. it concerns the support of using the keyboard, mouse or keyboard shortcuts)

- Training time (e.g. the training of new users will take 2 days or 8 hours)

- Usability standards (e.g. the usability solution will be in line with company policy/standards)

Examples of non-functional requirements from the Usability category are:

- The system must be accessible from the Chrome browser

- A password policy will be introduced with guidelines on length and complexity

- Remote access to the system will be possible in accordance with the defined policy

- User training on the use of the system will be carried out

(R)eliability

Reliability defines the ability of a product to perform a function (action) under specified conditions for a specified period of time or a specified number of operations.

The main subcategories are:

- Availability

- Accuracy

- Recoverability

Examples of non-functional requirements from the Reliability category are:

- The database backup must be performed daily

- The database backup will be kept for 1 year

- The system recovery time after a failure cannot be longer than 4 hours

- The system should be available for 99.9% of the time

(P)erformance

Performance is the degree to which a system or component performs its designated functions within specified processing time and throughput constraints.

The main subcategories are:

- Capacity (e.g. the system must store 5 TB of data)

- Throughput (e.g. the system must support 100k transactions per minute or the system must support the parallel operation of 200 users)

- Response time (e.g. the system must respond in a maximum of 2 seconds, the maximum login time cannot be longer than 1 second)

- Scalability (e.g. that the system must automatically scale)

Examples of non-functional requirements from the Performance category are:

- The system response time cannot be longer than 2 seconds

- The system must support up to 100k parallel transactions

- The system must support up to 1000 concurrent users

(S)upportability

Supportability defines the ability of the system to be operated during the entire life cycle of the system.

The main subcategories are:

- Adaptability

- Auditability

- Configurability (e.g. the system is compatible with previous versions)

- Configurability

- Installability

- Testability

- Maintainability

- Compatibility

- Localization (e.g. the system supports the Polish and English languages)

Examples of non-functional requirements from the Supportability category are:

- Separated test environments will be prepared to carry out functional, integration and acceptance tests

- The system will be monitorable via the monitoring tool

- Special dashboards will be prepared in the monitoring tool

The "+" identifies other requirements and constraints that define the design, implementation, interfaces, or physical elements of the solution.

The main subcategories are:

- Design & implementation (e.g. regarding the need to use a PostgreSQL relational database)

- Interface (e.g. the SOAP standard will be used for integration between the systems)

- Physical elements (e.g. may relate to the selection of specific servers)

- Legal information (e.g. regarding copyright)

Examples of non-functional requirements from the "+" category are:

- An high level architecture document will be prepared

- An low level design document will be prepared

- The system will use PostgreSQL relational databases

- A test and deployment plan will be prepared