Universidad autónoma de baja california

Ingeniero en computación

INGENIERIA DE SOFTWARE

Práctica de taller 2.3.1: Esquematización de la aplicación de ESSENCE combinada SCRUM: Buenas prácticas de ESSENCE en cada sprint.

Maestro: dr. J. Reyes Juárez Ramírez

Erik Garcia Chávez 01275863

- Genere un instrumento de control (Tabla, etc.) para manejar los USER STORIES como artefactos ESSENCE en la categoría de "Requirements". Considere los diferentes ESTADOS del requerimiento según ESSENCE y lleve ese control en cada SPRINT.

| Sprint | User Story ID | Enunciado | Estado ESSENCE |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | US-01 | Como paciente, quiero registrar una nueva cuenta para poder solicitar medicamentos. | Implementado |
|  | US-02 | Como usuario (paciente o administrador), quiero iniciar sesión para acceder a las funciones de mi rol. | Implementado |
|  | US-03 | Como paciente, quiero subir una imagen de mi receta médica para que la farmacia la procese. | Comprendido |
|  | US-04 | Como paciente, quiero visualizar el estado de mis pedidos para saber cuándo estarán listos. | Descrito |
| Sprint 2 | US-03 | Como paciente, quiero subir una imagen de mi receta médica para que la farmacia la procese. | Implementado |
|  | US-04 | Como paciente, quiero visualizar el estado de mis pedidos para saber cuándo estarán listos. | Comprendido |
|  | US-05 | Como administrador, quiero gestionar las órdenes actualizando su estado para informar al paciente. | Comprendido |
|  | US-07 | Como usuario (paciente o admin), quiero enviar mensajes a mi contraparte para resolver dudas. | Descrito |
| Sprint 3 | US-04 | Como paciente, quiero visualizar el estado de mis pedidos para saber cuándo estarán listos. | Cumplido |
|  | US-05 | Como administrador, quiero gestionar las órdenes actualizando su estado para informar al paciente. | Implementado |
|  | US-06 | Como paciente, quiero recibir un resumen del pedido antes de pagar para verificar la orden. | Comprendido |
|  | US-09 | Como usuario, quiero poder ver y editar la información de mi perfil para mantener mis datos actualizados. | Descrito |
|  | US-10 | Como paciente, quiero consultar mi historial de pedidos y pagos para llevar un control. | Descrito |

- Tabla de control de actividades realizadas o por realizar.

| Sprint | User Story ID | Actividad | Fecha de Realización | Responsable | Estado de la Actividad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | US-01 | Write User Story | 07/10/2025 | Valeria Karey Gutierrez | Completado |
|  | US-01 | Prioritize User Story | 07/10/2025 | Leonardo Avalos Godoy | Completado |
|  | US-01 | Estimate User Story | 08/10/2025 | Equipo | Completado |
|  | US-02 | Write User Story | 07/10/2025 | Valeria Karey Gutierrez | Completado |
|  | US-02 | Prioritize User Story | 07/10/2025 | Leonardo Avalos Godoy | Completado |
|  | US-02 | Estimate User Story | 08/10/2025 | Equipo | Completado |
|  | US-03 | Write User Story | 09/10/2025 | Valeria Karey Gutierrez | Completado |
|  | US-03 | Prioritize User Story | 09/10/2025 | Leonardo Avalos Godoy | Completado |
|  | US-03 | Estimate User Story | 10/10/2025 | Equipo | Completado |
| Sprint 2 | US-05 | Write User Story | 21/10/2025 | Valeria Karey Gutierrez | Completado |
|  | US-05 | Prioritize User Story | 21/10/2025 | Leonardo Avalos Godoy | Completado |
|  | US-05 | Estimate User Story | 22/10/2025 | Equipo | Completado |
|  | US-07 | Write User Story | 23/10/2025 | Valeria Karey Gutierrez | Completado |
|  | US-07 | Prioritize User Story | 23/10/2025 | Leonardo Avalos Godoy | Pendiente |
|  | US-07 | Estimate User Story | - | Equipo | Pendiente |

- Tabla multi-phase waterfall

| Sprint | User Story ID | Actividad (V-Model) | Fecha de Realización | Responsable | Estado de la Actividad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | US-01 | Requirements Definition | 07/10/2025 | Valeria Karey Gutierrez | Completado |
|  | US-01 | External Design | 08/10/2025 | Leonardo Avalos Godoy | Completado |
|  | US-01 | Detailed Design | 09/10/2025 | Leonardo Avalos Godoy | Completado |
|  | US-01 | Implementation/Programming | 10/10/2025 | Erik Garcia Chavez | Completado |
|  | US-01 | Integration Test | 13/10/2025 | Carlos Antonio Fernandez | Completado |
|  | US-01 | System Test | 14/10/2025 | Carlos Antonio Fernandez | Completado |
|  | US-01 | Operational Test | - | (Cliente) | Pendiente |
|  | US-03 | Requirements Definition | 09/10/2025 | Valeria Karey Gutierrez | Completado |
|  | US-03 | External Design | 10/10/2025 | Leonardo Avalos Godoy | Completado |
|  | US-03 | Detailed Design | 13/10/2025 | Leonardo Avalos Godoy | En progreso |
|  | US-03 | Implementation/Programming | - | Erik Garcia Chavez | Pendiente |
|  | US-03 | Integration Test | - | Carlos Antonio Fernandez | Pendiente |
|  | US-03 | System Test | - | Carlos Antonio Fernandez | Pendiente |
|  | US-03 | Operational Test | - | (Cliente) | Pendiente |

### Reflexión sobre el Aprendizaje

La realización de esta práctica ha sido fundamental para comprender cómo los conceptos teóricos de ESSENCE pueden aplicarse de manera tangible en un proyecto ágil gestionado con Sprints. , el seguimiento de los User Stories a través de los estados del alfa "Requirements" aporta una visión mucho más rica y precisa del progreso que un simple "pendiente" o "terminado". Permite identificar cuellos de botella: una historia puede estar escrita (Descrito), pero si el equipo no la ha analizado y desglosado (Comprendido), no está realmente lista para ser implementada. Este nivel de detalle es clave para una planificación más realista. separar las actividades de planeación nos obligó a pensar en la preparación de una User Story como un proceso en sí mismo. Llevar un control de quién y cuándo se realizan estas tareas asegura que ninguna historia entre a un sprint sin la preparación adecuada, mejorando la eficiencia del equipo de desarrollo. esta tarea me ha enseñado que ESSENCE no es un reemplazo de las metodologías ágiles, sino un complemento poderoso que proporciona un lenguaje común y un marco de control para evaluar la salud real del proyecto.