Universidad autónoma de baja california

Ingeniero en computación

INGENIERIA DE SOFTWARE

Práctica de taller 2.3.1: Esquematización de la aplicación de ESSENCE combinada SCRUM: Buenas prácticas de ESSENCE en cada sprint.

Maestro: dr. J. Reyes Juárez Ramírez

Erik Garcia Chávez 01275863

- Genere un instrumento de control (Tabla, etc.) para manejar los USER STORIES como artefactos ESSENCE en la categoría de "Requirements". Considere los diferentes ESTADOS del requerimiento según ESSENCE y lleve ese control en cada SPRINT.

TABALA DE PARA SPRINT 1:

| user story ID | enunciado | Estado |
| --- | --- | --- |
| US-014 | Como terapeuta evaluador, quiero registrar con nombre, número de expediente, número telefónico del tutor, y edad (año y mes) nuevos pacientes en la aplicación para poder iniciar el proceso de tamizaje. | implementado |
| US-015 | Como terapeuta, quiero poder editar y actualizar la información del paciente en su registro, para corregir cualquier error y asegurar la precisión de los datos. | Confirmado |
| US-016 | Como terapeuta evaluador, quiero acceder a las encuestas (Q-CHAT y SCQ) que se realizarán en la sesión para evaluar de manera correcta al paciente. | Implementado |
| US-017 | Como terapeuta evaluador, quiero poder asignar un terapeuta A específico cuando el diagnóstico del paciente requiera mayor observación, de modo que la recepcionista solo pueda agendar una cita con ese terapeuta lo más pronto posible, para garantizar una atención precisa y especializada. | Confirmado |
| US-018 | Como terapeuta evaluador, quiero poder marcar en el sistema el caso especial en el cual un paciente ya cuenta con diagnóstico de otro hospital y redirigir a cierta fase del proceso para revaloración. | Confirmado |
| US-019 | Como terapeuta evaluador, quiero tomar decisiones en base a los criterios de la prueba, para dar seguimiento al proceso de diagnóstico o canalizar a otra área. | Implementado |

TABALA DE PARA SPRINT 2:

| user story ID | enunciado | Estado |
| --- | --- | --- |
| US-002 | Como administrador, quiero modificar las credenciales de acceso de los usuarios (recepcionistas/terapeutas) para corregir errores y mantener la información actualizada. | Implementado |
| US-003 | Yo como usuario (recepcionista o terapeuta), quiero registrarme en la aplicación utilizando mi número de teléfono previamente autorizado y una contraseña para mejorar mi experiencia de uso y seguridad | Verificado |
| US-008 | Yo como usuario (recepcionista/terapeuta), quiero filtrar los registros de los pacientes que cuentan con estatus interrumpido/completado. | Confirmado |
| US-009 | Yo como usuario (recepcionista/terapeuta), quiero filtrar los registros de los pacientes por edad (año y mes) para tener un mejor acceso a ellos. | Implementado |
| US-010 | Yo como usuario (recepcionista/terapeuta), quiero visualizar una línea temporal detallada del proceso del paciente, para entender rápidamente en qué fase del diagnóstico se encuentra y tomar decisiones informadas. | Confirmado |
| US-021 | Yo como usuario (recepcionista o terapeuta) quiero que se notifique al tutor del paciente sobre las citas programadas para asegurar que el tutor esté informado. | explorado |
| US-035 | Como terapeuta A, quiero que se notifique a la recepcionista si no se ha confirmado la recepción de todas las partes de la redacción del diagnóstico antes de 24 horas de la fecha límite, para que pueda reagendar la cita de entrega del diagnóstico. | Confirmado |
| US-037 | Como terapeuta, quiero que se envíe una alerta a la recepcionista cuando se haya terminado la redacción e integración del diagnóstico, para que pueda confirmar la entrega del diagnóstico en la fecha programada. | confirmado |

TABALA DE PARA SPRINT 3:

| user story ID | enunciado | Estado |
| --- | --- | --- |
| US-006 | Yo como usuario (recepcionista/terapeuta), quiero visualizar los pacientes asignados para tener una vista previa del estatus. | confirmado |
| US-007 | Yo como usuario (recepcionista/terapeuta), quiero localizar el registro de los pacientes con una búsqueda de coincidencias por prefijo para optimizar la búsqueda. | confirmado |
| US-011 | . Como terapeuta, quiero tener una interfaz que me permita tener una vista previa de mi horario del día en curso mientras veo la interfaz de vista previa del paciente para tener toda la información necesaria a mi disposición. | confirmado |
| US-012 | Como terapeuta, quiero ver en la parte superior de la lista de previsualización a mis pacientes asignados que aún no tienen terapias programadas, para priorizar su atención y agilizar la programación de sesiones. | Explorado |
| US-013 | Como terapeuta, quiero poder registrar observaciones específicas en la etapa del proceso del paciente, para proporcionar información crucial al resto del equipo y asegurar un enfoque coordinado y efectivo en su diagnóstico. | confirmado |
| US-020 | Como usuario recepcionista, quiero programar la primera cita con el terapeuta A, B o C, asignando día y hora, para que paciente y terapeuta puedan tener un primer acercamiento e iniciar dicha etapa del diagnóstico | confirmado |
| US-031 | Como terapeuta C, quiero que al marcar la fase C del tratamiento como concluida todos los terapeutas involucrados en el diagnóstico, la recepcionista y el tutor sean notificados automáticamente, permitiendo que se inicie el proceso de redacción del diagnóstico y se agende una cita de entrega del diagnóstico al menos 2 semanas después. | confirmado |
| US-032 | Como terapeuta, quiero ser notificado cuando el tutor agende y confirme su cita, para que se asigne formalmente la redacción del diagnóstico a mí y a los demás terapeutas involucrados, asegurando que todos estén informados y puedan colaborar en la redacción del diagnóstico. | confirmado |

TABALA DE PARA SPRINT 4:

| user story ID | enunciado | Estado |
| --- | --- | --- |
| US-022 | . Como terapeuta A, quiero asignar el día y hora de 4 sesiones de terapia estimadas basadas en las pruebas requeridas, para que se almacene la información en mi horario y pueda revisarlo posteriormente. | confirmado |
| US-023 | . Como terapeuta, quiero poder extender las sesiones de terapia en 1 sesión adicional, cuando sea necesario, para completar las pruebas requeridas, ya que algunas pruebas pueden requerir más tiempo del estimado, para asegurar así que se realicen adecuadamente y se obtengan los resultados necesarios. | Confirmado |
| US-024 | Como terapeuta A, quiero elegir las pruebas que se realizarán al paciente en la fase B, para asegurar una continuidad precisa en el diagnóstico basado en los resultados obtenidos en la fase A. | Confirmado |
| US-025 | Como terapeuta A, quiero poder marcar la opción de "sin preferencia" para la asignación del terapeuta B, de modo que la recepcionista pueda agendar la primera cita con cualquier terapeuta B disponible, para agilizar el proceso de pruebas fase B. | Confirmado |
| US-026 | . Como terapeuta A, quiero poder asignar un terapeuta B específico cuando el diagnóstico del paciente requiera mayor observación, de modo que la recepcionista solo pueda agendar una cita con ese terapeuta lo más pronto posible, para garantizar una atención precisa y especializada. | Confirmado |
| US-027 | Como terapeuta, quiero poder marcar una fase del tratamiento como concluida, para que se registre el progreso del paciente y se pueda avanzar al siguiente paso del proceso terapéutico. | Confirmado |
| US-028 | Como terapeuta B, quiero asignar el día y la hora de las sesiones de terapia mínimas estimadas, basándose en las pruebas requeridas por el terapeuta A, para asegurar que el tratamiento siga las recomendaciones y requerimientos previos. | Confirmado |
| US-030 | Como terapeuta C, quiero asignar el día y hora de 3 sesiones de terapia estimadas basadas en las pruebas requeridas, para que se almacene la información en mi horario y pueda revisarlo posteriormente. | Confirmado |

TABALA DE PARA SPRINT 5:

| user story ID | enunciado | Estado |
| --- | --- | --- |
| US-001 | Como administrador, quiero decidir quién se puede registrar en la aplicación con su número, para no permitir que extraños se registren. | Confirmado |
| US-004 | Yo como usuario (recepcionista o terapeuta), quiero iniciar sesión con mis credenciales para asegurar que mi cuenta sea privada y tenga acceso exclusivo | Implementado |
| US-005 | Yo como usuario (recepcionista/terapeuta), quiero poder cerrar sesión de manera segura desde cualquier interfaz (excepto cuestionarios) con el fin de proteger información y privacidad | Confirmado |
| US-029 | Como terapeuta B, quiero que la información de las sesiones asignadas se almacene en mi horario, para poder revisarlas y gestionarlas posteriormente. | Confirmado |
| US-033 | . Como terapeuta, quiero recibir recordatorios del sistema para realizar mi parte de la redacción del diagnóstico, según mi elección, entre 7 y 2 días antes de la fecha límite, para asegurar que tengo tiempo suficiente para completar mi tarea y contribuir al diagnóstico. | Confirmado |
| US-034 | Como terapeuta A, quiero recibir una alerta cuando todos los terapeutas hayan subido su parte de la redacción del diagnóstico, para poder concluir la integración del diagnóstico y compartir el archivo final con la recepcionista para su impresión. | confirmado |

- Tabla de control de actividades realizadas o por realizar.

Tabla de control para sprint 1:

| User story ID | actividad | Fecha de realización | responsable | Estado de la actividad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-014 | Write User Story | 09/09/24 | IYARI | Completado |
| US-014 | Prioritize User Story | 09/09/24 | IYARI | Completado |
| US-014 | Estimate User Story | 09/09/24 | IYARI | Completado |
| US-015 | Write User Story | 10/09/24 | FERNANDO | Completado |
| US-015 | Prioritize User Story | 10/09/24 | FERNANDO | Completado |
| US-015 | Estimate User Story | 10/09/24 | FERNANDO | Completado |
| US-016 | Write User Story | 11/09/24 | ZULMA | Completado |
| US-016 | Prioritize User Story | 11/09/24 | ZULMA | Completado |
| US-016 | Estimate User Story | 11/09/24 | ZULMA | completado |
| US-017 | Write User Story | 15/09/24 | IYARI | Completado |
| US-017 | Prioritize User Story | 15/09/24 | IYARI | Completado |
| US-017 | Estimate User Story | 15/09/24 | IYARI | Completado |
| US-018 | Write User Story | 11/09/24 | FERNANDO | completado |
| US-018 | Prioritize User Story | 11/09/24 | FERNANDO | Completado |
| US-018 | Estimate User Story | 11/09/24 | FERNANDO | Completado |
| US-019 | Write User Story | 17/09/24 | ERIK | Completado |
| US-019 | Prioritize User Story | 17/09/24 | ERIK | Completado |
| US-019 | Estimate User Story | 17/09/24 | ERIK | Completado |

Tabla de control para sprint 2:

| User story ID | actividad | Fecha de realización | responsable | Estado de la actividad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-002 | Write User Story | 11/09/24 | FERNANDO | Completado |
| US-002 | Prioritize User Story | 11/09/24 | FERNANDO | Completado |
| US-002 | Estimate User Story | 11/09/24 | FERNANDO | Completado |
| US-003 | Write User Story | 13/09/24 | IYARI | Completado |
| US-003 | Prioritize User Story | 13/09/24 | IYARI | Completado |
| US-003 | Estimate User Story | 13/09/24 | IYARI | Completado |
| US-008 | Write User Story | 15/09/24 | ERIK | Completado |
| US-008 | Prioritize User Story | 15/09/24 | ERIK | Completado |
| US-008 | Estimate User Story | 15/09/24 | ERIK | Completado |
| US-009 | Write User Story | 17/09/24 | ZULMA | Completado |
| US-009 | Prioritize User Story | 17/09/24 | ZULMA | Completado |
| US-009 | Estimate User Story | 17/09/24 | ZULMA | Completado |
| US-010 | Write User Story | 10/09/24 | FERNANDO | Completado |
| US-010 | Prioritize User Story | 10/09/24 | FERNANDO | Completado |
| US-010 | Estimate User Story | 10/09/24 | FERNANDO | Completado |
| US-021 | Write User Story | 12/09/24 | IYARI | Completado |
| US-021 | Prioritize User Story | 12/09/24 | IYARI | Completado |
| US-021 | Estimate User Story | 12/09/24 | IYARI | Completado |
| US-035 | Write User Story | 12/09/24 | ERIK | Completado |
| US-035 | Prioritize User Story | 12/09/24 | ERIK | Completado |
| US-035 | Estimate User Story | 12/09/24 | ERIK | Completado |
| US-037 | Write User Story | 19/09/24 | ZULMA | Completado |
| US-037 | Prioritize User Story | 19/09/24 | ZULMA | Completado |
| US-037 | Estimate User Story | 19/09/24 | ZULMA | Completado |

Tabla de control para sprint 3:

| User story ID | actividad | Fecha de realización | responsable | Estado de la actividad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-006 | Write User Story | 07/09/24 | IYARI | completado |
| US-006 | Prioritize User Story | 07/09/24 | IYARI | Completado |
| US-006 | Estimate User Story |  |  | Pendiente |
| US-007 | Write User Story | 09/09/24 | FERNANDO | Completado |
| US-007 | Prioritize User Story | 09/09/24 | FERNANDO | Completado |
| US-007 | Estimate User Story |  | FERNANDO | Pendiente |
| US-011 | Write User Story | 10/09/24 | ERIK | Completado |
| US-011 | Prioritize User Story | 10/09/24 | ERIK | Completado |
| US-011 | Estimate User Story |  |  | Pendiente |
| US-012 | Write User Story | 08/09/24 | ZULMA | Completado |
| US-012 | Prioritize User Story | 08/09/24 | ZULMA | Completado |
| US-012 | Estimate User Story |  |  | Pendiente |
| US-013 | Write User Story | 09/09/24 | ERIK | Completado |
| US-013 | Prioritize User Story | 09/09/24 | ERIK | Completado |
| US-013 | Estimate User Story |  |  | Pendiente |
| US-20 | Write User Story | 11/09/24 | IYARI | Completado |
| US-20 | Prioritize User Story | 11/09/24 | IYARI | Completado |
| US-20 | Estimate User Story |  |  | Pendiente |
| US-31 | Write User Story | 10/09/24 | FERNANDO | Completado |
| US-31 | Prioritize User Story | 10/09/24 | FERNANDO | Completado |
| US-31 | Estimate User Story |  |  | Pendiente |
| US-32 | Write User Story | 11/09/24 | ZULMA | Completado |
| US-32 | Prioritize User Story | 11/09/24 | ZULMA | Completado |
| US-32 | Estimate User Story |  |  | Pendiente |

Tabla de control para sprint 4:

| User story ID | actividad | Fecha de realización | responsable | Estado de la actividad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-022 | Write User Story | 07/09/24 | FERNANDO | completado |
| US-022 | Prioritize User Story | 07/09/24 | FERNANDO | Completado |
| US-022 | Estimate User Story |  |  | Pendiente |
| US-023 | Write User Story | 09/09/24 | IYARI | Completado |
| US-023 | Prioritize User Story | 09/09/24 | IYARI | Completado |
| US-023 | Estimate User Story |  |  | Pendiente |
| US-024 | Write User Story | 10/09/24 | ZULMA | Completado |
| US-024 | Prioritize User Story | 10/09/24 | ZULMA | Completado |
| US-024 | Estimate User Story |  |  | Pendiente |
| US-025 | Write User Story | 08/09/24 | FERNANDO | Completado |
| US-025 | Prioritize User Story | 08/09/24 | FERNANDO | Completado |
| US-025 | Estimate User Story |  |  | Pendiente |
| US-026 | Write User Story | 09/09/24 | IYARI | Completado |
| US-026 | Prioritize User Story | 09/09/24 | IYARI | Completado |
| US-026 | Estimate User Story |  |  | Pendiente |
| US-027 | Write User Story | 11/09/24 | ERIK | Completado |
| US-027 | Prioritize User Story | 11/09/24 | ERIK | Completado |
| US-027 | Estimate User Story |  |  | Pendiente |
| US-028 | Write User Story | 10/09/24 | ZULMA | Completado |
| US-028 | Prioritize User Story | 10/09/24 | ZULMA | Completado |
| US-028 | Estimate User Story |  |  | Pendiente |
| US-030 | Write User Story | 11/09/24 | ERIK | Completado |
| US-030 | Prioritize User Story | 11/09/24 | ERIK | Completado |
| US-030 | Estimate User Story |  |  | Pendiente |

Tabla de control para sprint 5:

| User story ID | actividad | Fecha de realización | responsable | Estado de la actividad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-001 | Write User Story | 07/09/24 | FERNANDO | completado |
| US-001 | Prioritize User Story | 07/09/24 | FERNADNO | Completado |
| US-001 | Estimate User Story |  |  | Pendiente |
| US-004 | Write User Story | 09/09/24 | ZULMA | Completado |
| US-004 | Prioritize User Story | 09/09/24 | ZULMA | Completado |
| US-004 | Estimate User Story |  |  | Pendiente |
| US-005 | Write User Story | 10/09/24 | ERIK | Completado |
| US-005 | Prioritize User Story | 10/09/24 | ERIK | Completado |
| US-005 | Estimate User Story |  |  | Pendiente |
| US-029 | Write User Story | 08/09/24 | IYARI | Completado |
| US-029 | Prioritize User Story | 08/09/24 | IYARI | Completado |
| US-029 | Estimate User Story |  |  | Pendiente |
| US-033 | Write User Story | 09/09/24 | ERIK | Completado |
| US-033 | Prioritize User Story | 09/09/24 | ERIK | Completado |
| US-033 | Estimate User Story |  |  | Pendiente |
| US-034 | Write User Story | 11/09/24 | ZULMA | Completado |
| US-034 | Prioritize User Story | 11/09/24 | ZULMA | Completado |
| US-034 | Estimate User Story |  |  | Pendiente |

- Tabla multi-phase waterfall

Sprint 1:

| User Story ID | actividad | Fecha de realización | responsable | Estado de la actividad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-014 | Requirements Definition | 09/09/24 | IYARI | Completado |
| US-014 | External Design | 24/09/24 | IYARI | Completado |
| US-014 | Detailed Design | 24/09/24 | IYARI | Completado |
| US-014 | Implementation/Programming | 25/09/24 | IYARI | Completado |
| US-014 | Integration Test | 25/09/24 | IYARI | Completado |
| US-014 | System Test |  |  | Pendiente |
| US-014 | Operational Test |  |  | Pendiente |
| US-015 | Requirements Definition | 10/09/24 | FERNANDO | Completado |
| US-015 | External Design | 23/09/24 | FERNANDO | Completado |
| US-015 | Detailed Design | 23/09/24 | FERNANDO | Completado |
| US-015 | Implementation/Programming | 25/09/24 | FERNANDO | Completado |
| US-015 | Integration Test | 25/09/24 | FERNANDO | Completado |
| US-015 | System Test |  |  | Pendiente |
|  | Operational Test |  |  | Pendiente |
| US-016 | Requirements Definition | 11/09/24 | ZULMA | Completado |
| US-016 | External Design | 22/09/24 | ZULMA | Completado |
| US-016 | Detailed Design | 22/09/24 | ZULMA | Completado |
| US-016 | Implementation/Programming | 26/09/24 | ZULMA | Completado |
| US-016 | Integration Test | 26/09/24 | ZULMA | Completado |
| US-016 | System Test |  |  | Pendiente |
|  | Operational Test |  |  | Pendiente |
| US-017 | Requirements Definition | 15/09/24 | IYARI | Completado |
| US-017 | External Design | 23/09/24 | IYARI | Completado |
| US-017 | Detailed Design | 23/09/24 | IYARI | Completado |
| US-017 | Implementation/Programming | 25/09/24 | IYARI | Completado |
| US-017 | Integration Test | 25/09/24 | IYARI | Completado |
| US-017 | System Test |  |  | Pendiente |
|  | Operational Test |  |  | Pendiente |
| US-018 | Requirements Definition | 11/09/24 | FERNANDO | Completado |
| US-018 | External Design | 24/09/24 | FERNANDO | Completado |
| US-018 | Detailed Design | 24/09/24 | FERNANDO | Completado |
| US-018 | Implementation/Programming | 30/09/24 | FERNANDO | Completado |
| US-018 | Integration Test | 30/09/24 | FERNANDO | Completado |
| US-018 | System Test |  |  | Pendiente |
|  | Operational Test |  |  | Pendiente |
| US-019 | Requirements Definition | 17/09/24 | ERIK | Completado |
| US-019 | External Design | 26/09/24 | ERIK | Completado |
| US-019 | Detailed Design | 26/09/24 | ERIK | Completado |
| US-019 | Implementation/Programming | 1/10/24 | ERIK | Completado |
| US-019 | Integration Test | 1/10/24 | ERIK | Completado |
| US-019 | System Test |  |  | Pendiente |
|  | Operational Test |  |  | pendiente |

Sprint 2:

| User Story ID | actividad | Fecha de realización | responsable | Estado de la actividad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-002 | Requirements Definition | 11/09/24 | FERNANDO | Completado |
|  | External Design | 8/10/24 | FERNANDO | Completado |
|  | Detailed Design | 8/10/24 | FERNANDO | Completado |
|  | Implementation/Programming | 10/10/24 | FERNANDO | Completado |
|  | Integration Test | 10/10/24 | FERNANDO | completado |
|  | System Test |  |  | pendiente |
|  | Operational Test |  |  | Pendiente |
| US-003 | Requirements Definition | 13/09/24 | IYARI | Completo |
|  | External Design | 09/10/24 | IYARI | Completo |
|  | Detailed Design | 09/10/24 | IYARI | Completo |
|  | Implementation/Programming | 13/10/24 | IYARI | Completo |
|  | Integration Test | 13/10/24 | IYARI | completo |
|  | System Test |  |  | Pendiente |
|  | Operational Test |  |  | Pendiente |
| US-008 | Requirements Definition | 15/09/24 | ERIK | Completado |
|  | External Design | 10/10/24 | ERIK | Completado |
|  | Detailed Design | 10/10/24 | ERIK | Completado |
|  | Implementation/Programming | 13/10/24 | ERIK | completado |
|  | Integration Test |  | ERIK | Pendiente |
|  | System Test |  |  | Pendiente |
|  | Operational Test |  |  | Pendiente |
| US-009 | Requirements Definition | 17/09/24 | ZULMA | Completo |
|  | External Design | 10/10/24 | ZULMA | Completo |
|  | Detailed Design | 10/10/24 | ZULMA | completo |
|  | Implementation/Programming | 12/10/24 | ZULMA | completo |
|  | Integration Test | 12/10/24 | ZULMA | completo |
|  | System Test |  |  | Pendiente |
|  | Operational Test |  |  | Pendiente |
| US-010 | Requirements Definition | 10/09/24 | FERNANDO | Completado |
|  | External Design | 10/10/24 | FERNANDO | Completado |
|  | Detailed Design | 10/10/24 | FERNANDO | Completado |
|  | Implementation/Programming |  | FERNANDO | Pendiente |
|  | Integration Test |  | FERNANDO | Pendiente |
|  | System Test |  |  | Pendiente |
|  | Operational Test |  |  | Pendiente |
| US-021 | Requirements Definition | 12/09/24 | IYARI | Completado |
|  | External Design | 12/10/24 | IYARI | Completado |
|  | Detailed Design | 12/10/24 | IYARI | Completado |
|  | Implementation/Programming |  | IYARI | Pendiente |
|  | Integration Test |  | IYARI | Pendiente |
|  | System Test |  |  | Pendiente |
|  | Operational Test |  |  | Pendiente |
| US-035 | Requirements Definition | 12/09/24 | ERIK | Completado |
|  | External Design | 8/10/24 | ERIK | Completado |
|  | Detailed Design | 8/10/24 | ERIK | Completado |
|  | Implementation/Programming |  | ERIK | Pendiente |
|  | Integration Test |  | ERIK | Pendiente |
|  | System Test |  |  | Pendiente |
|  | Operational Test |  |  | Pendiente |
| US-037 | Requirements Definition | 19/09/24 | ZULMA | Completado |
|  | External Design | 8/10/24 | ZULMA | Completado |
|  | Detailed Design | 8/10/24 | ZULMA | Completado |
|  | Implementation/Programming |  | ZULMA | Pendiente |
|  | Integration Test |  | ZULMA | Pendiente |
|  | System Test |  |  | Pendiente |
|  | Operational Test |  |  | Pendiente |

Sprint 3:

| User Story ID | actividad | Fecha de realización | responsable | Estado de la actividad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-006 | Requirements Definition | 07/09/24 | IYARI | completado |
|  | External Design |  |  | pendiente |
|  | Detailed Design |  |  | pendiente |
|  | Implementation/Programming |  |  | pendiente |
|  | Integration Test |  |  | pendiente |
|  | System Test |  |  | pendiente |
|  | Operational Test |  |  | pendiente |
| US-007 | Requirements Definition | 09/09/24 | FERNANDO | completado |
|  | External Design |  |  | pendiente |
|  | Detailed Design |  |  | pendiente |
|  | Implementation/Programming |  |  | pendiente |
|  | Integration Test |  |  | pendiente |
|  | System Test |  |  | pendiente |
|  | Operational Test |  |  | pendiente |
| US-011 | Requirements Definition | 10/09/24 | ERIK | Completado |
|  | External Design |  |  | pendiente |
|  | Detailed Design |  |  | pendiente |
|  | Implementation/Programming |  |  | pendiente |
|  | Integration Test |  |  | pendiente |
|  | System Test |  |  | pendiente |
|  | Operational Test |  |  | pendiente |
| US-012 | Requirements Definition | 08/09/24 | ZULMA | Completado |
|  | External Design |  |  | pendiente |
|  | Detailed Design |  |  | pendiente |
|  | Implementation/Programming |  |  | pendiente |
|  | Integration Test |  |  | pendiente |
|  | System Test |  |  | pendiente |
|  | Operational Test |  |  | pendiente |
| US-013 | Requirements Definition | 09/09/24 | ERIK | Completado |
|  | External Design |  |  | pendiente |
|  | Detailed Design |  |  | pendiente |
|  | Implementation/Programming |  |  | pendiente |
|  | Integration Test |  |  | pendiente |
|  | System Test |  |  | pendiente |
|  | Operational Test |  |  | pendiente |
| US-20 | Requirements Definition | 11/09/24 | IYARI | Completado |
|  | External Design |  |  | pendiente |
|  | Detailed Design |  |  | pendiente |
|  | Implementation/Programming |  |  | pendiente |
|  | Integration Test |  |  | pendiente |
|  | System Test |  |  | pendiente |
|  | Operational Test |  |  | pendiente |
| US-031 | Requirements Definition | 10/09/24 | FERNANDO | completado |
|  | External Design |  |  | pendiente |
|  | Detailed Design |  |  | pendiente |
|  | Implementation/Programming |  |  | pendiente |
|  | Integration Test |  |  | pendiente |
|  | System Test |  |  | pendiente |
|  | Operational Test |  |  | pendiente |
| US-032 | Requirements Definition | 11/09/24 | ZULMA | Completado |
|  | External Design |  |  | pendiente |
|  | Detailed Design |  |  | pendiente |
|  | Implementation/Programming |  |  | pendiente |
|  | Integration Test |  |  | pendiente |
|  | System Test |  |  | pendiente |
|  | Operational Test |  |  | pendiente |

Sprint 4:

| User Story ID | actividad | Fecha de realización | responsable | Estado de la actividad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-022 | Requirements Definition | 07/09/24 | FERNANDO | Completado |
|  | External Design |  |  | Pendiente |
|  | Detailed Design |  |  | Pendiente |
|  | Implementation/Programming |  |  | Pendiente |
|  | Integration Test |  |  | Pendiente |
|  | System Test |  |  | Pendiente |
|  | Operational Test |  |  | Pendiente |
| US-023 | Requirements Definition | 09/09/24 | IYARI | Completado |
|  | External Design |  |  | Pendiente |
|  | Detailed Design |  |  | Pendiente |
|  | Implementation/Programming |  |  | Pendiente |
|  | Integration Test |  |  | Pendiente |
|  | System Test |  |  | Pendiente |
|  | Operational Test |  |  | Pendiente |
| US-024 | Requirements Definition | 10/09/24 | ZULMA | Completado |
|  | External Design |  |  | Pendiente |
|  | Detailed Design |  |  | Pendiente |
|  | Implementation/Programming |  |  | Pendiente |
|  | Integration Test |  |  | Pendiente |
|  | System Test |  |  | Pendiente |
|  | Operational Test |  |  | Pendiente |
| US-025 | Requirements Definition | 08/09/24 | FERNANDO | Completado |
|  | External Design |  |  | Pendiente |
|  | Detailed Design |  |  | Pendiente |
|  | Implementation/Programming |  |  | Pendiente |
|  | Integration Test |  |  | Pendiente |
|  | System Test |  |  | Pendiente |
|  | Operational Test |  |  | Pendiente |
| US-026 | Requirements Definition | 09/09/24 | IYARI | Completado |
|  | External Design |  |  | Pendiente |
|  | Detailed Design |  |  | Pendiente |
|  | Implementation/Programming |  |  | Pendiente |
|  | Integration Test |  |  | Pendiente |
|  | System Test |  |  | Pendiente |
|  | Operational Test |  |  | Pendiente |
| US-027 | Requirements Definition | 11/09/24 | ERIK | Completado |
|  | External Design |  |  | Pendiente |
|  | Detailed Design |  |  | Pendiente |
|  | Implementation/Programming |  |  | Pendiente |
|  | Integration Test |  |  | Pendiente |
|  | System Test |  |  | Pendiente |
|  | Operational Test |  |  | Pendiente |
| US-028 | Requirements Definition | 10/09/24 | ZULMA | Completado |
|  | External Design |  |  | Pendiente |
|  | Detailed Design |  |  | Pendiente |
|  | Implementation/Programming |  |  | Pendiente |
|  | Integration Test |  |  | Pendiente |
|  | System Test |  |  | Pendiente |
|  | Operational Test |  |  | Pendiente |
| US-030 | Requirements Definition | 11/09/24 | ERIK | Completado |
|  | External Design |  |  | Pendiente |
|  | Detailed Design |  |  | Pendiente |
|  | Implementation/Programming |  |  | Pendiente |
|  | Integration Test |  |  | Pendiente |
|  | System Test |  |  | Pendiente |
|  | Operational Test |  |  | Pendiente |

Sprint 5:

| User Story ID | actividad | Fecha de realización | responsable | Estado de la actividad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-004 | Requirements Definition | 09/09/24 | ZULMA | Completado |
|  | External Design |  |  | Pendiente |
|  | Detailed Design |  |  | Pendiente |
|  | Implementation/Programming |  |  | Pendiente |
|  | Integration Test |  |  | Pendiente |
|  | System Test |  |  | Pendiente |
|  | Operational Test |  |  | Pendiente |
| US-005 | Requirements Definition | 10/09/24 | ERIK | Completado |
|  | External Design |  |  | Pendiente |
|  | Detailed Design |  |  | Pendiente |
|  | Implementation/Programming |  |  | Pendiente |
|  | Integration Test |  |  | Pendiente |
|  | System Test |  |  | Pendiente |
|  | Operational Test |  |  | Pendiente |
| US-029 | Requirements Definition | 08/09/24 | IYARI | Completado |
|  | External Design |  |  | Pendiente |
|  | Detailed Design |  |  | Pendiente |
|  | Implementation/Programming |  |  | Pendiente |
|  | Integration Test |  |  | Pendiente |
|  | System Test |  |  | Pendiente |
|  | Operational Test |  |  | Pendiente |
| US-033 | Requirements Definition | 09/09/24 | ERIK | Completado |
|  | External Design |  |  | Pendiente |
|  | Detailed Design |  |  | Pendiente |
|  | Implementation/Programming |  |  | Pendiente |
|  | Integration Test |  |  | Pendiente |
|  | System Test |  |  | Pendiente |
|  | Operational Test |  |  | Pendiente |
| US-034 | Requirements Definition | 11/09/24 | ZULMA | Completado |
|  | External Design |  |  | Pendiente |
|  | Detailed Design |  |  | Pendiente |
|  | Implementation/Programming |  |  | Pendiente |
|  | Integration Test |  |  | Pendiente |
|  | System Test |  |  | Pendiente |
|  | Operational Test |  |  | Pendiente |
| US-001 | Requirements Definition | 07/09/24 | FERNANDO | Completado |
|  | External Design |  |  | Pendiente |
|  | Detailed Design |  |  | Pendiente |
|  | Implementation/Programming |  |  | Pendiente |
|  | Integration Test |  |  | Pendiente |
|  | System Test |  |  | Pendiente |
|  | Operational Test |  |  | Pendiente |